附件4

赵县住房和城乡建设局

2025年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实县委、县政府《全面落实预算绩效管理的实施意见》（[2019]77）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对赵县住房和城乡建设局2025年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

- 部门基本情况

- （一）部门概况

- 1、部门职能
    赵县住房和城乡建设局为行政机关，是县政府工作部门。其

主要职责为：贯彻执行国家和省市县住房城乡建设工作的方针、

政策和法律、法规，起草住房城乡建设方面的地方性法规和政府

规章草案；拟定全县城乡建设发展规划并组织实施；研究提出住

房建设领域重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生

产监管；负责城镇住房保障；负责推进住房制度改革；负责全县

房地产市场的监督管理；负责建筑市场的监督管理；指导推进新型

城镇化（国家新型城镇化综合试点）和县城建设工作；负责建筑

工程质量安全监督；负责推进建筑节能工作；拟订物业行业发展

规划并组织实施；负责拟订国有土地上房屋征收、县级危房管理

政策并组织实施；负责住房城乡建设行业的对外经济技术合作和引进、利用外资工作，指导建筑施工、房地产开发、勘察设计和物业管理等相关企业开拓国内外市场，负责协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作，指导全县建筑劳务输出工作。

2、机构情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赵县住房和城乡建设局 | 本级 | 行政 | 财政拨款 |
| 赵县住房保障和房产服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金零补助 |

3、人员情况

我单位行政干部编制11人，行政工人编制1人，事业编制7人，自收自支事业编制95人。截止2024年年底我单位实有人数114人。

4、资产情况

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1、房屋（平方米） | 45281.25 | 3904.37 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2510 | 46.94 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 43.20 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 2770.49 |
| 合计 |  | 6718.06 |

（二）部门收支预决算情况

2025年我部门年初收入预算数5352.93万元，年末收入决算数10103.71万元，支出决算数10103.71万元，较年初预算主要是收入支出增加的原因是城乡社区支出、其他支出方面的资金增加，具体为城乡社区支出功能分类科目的资金用于拆迁补偿支出，城市建设支出，棚户区改造支出，其他棚户区改造专项债券收入安排的支出等；其他支出功能分类科目资金用于其他地方自行试点项目收益专项债券。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1、总体绩效目标

规范住房和城乡建设管理秩序的责任，推进行业科技发展、建筑节能、城镇减排，规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场，推进住房制度改革，拟订住房改革政策并指导实施，会同有关部门负责县级机关危房改造补贴资金的审批。承担城镇住房建设和保障城镇困难群体住房的责任和城乡历史风貌街区和风貌建筑管理、保护工作等。

- 分项绩效目标

（1）村镇建设

绩效目标：每年对全县房屋安全大检查，对确定的危房，进行一户一档管理，并进行改建、新建。

绩效指标：工程完成率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。受益群体满意度（%）,95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。工程验收合格率（%），95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

（2）安全生产监察

绩效目标：做好在建工地施工安全、扬尘治理及其他日常监督工作。

绩效指标：通过工作完成率来衡量，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。机械化清扫率，57%以上为优，55%以上为良，53%以上为中，53%以下为差。

（3）监管建筑市场、施工、节能改造

①建筑市场监督检查活动

绩效目标：提高建筑市场主体单位依法建设、依法经营的意识。

绩效指标：法律法规宣传次数，5次为优，4次为良，3次为中，2次以下为差。

②建筑市场监督检查活动

绩效目标：完成在建工程巡查到位，及时发现，及时查处。提高建筑市场主体单位依法建设、依法经营的意识。

绩效指标：在建工程巡查到位，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

③建筑节能改造活动

绩效目标：保护环境、节约能源。

绩效指标：新墙材利用率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

④招标投标活动

绩效目标：全面实行招标投标制度，推进投标企业的公平竞争。

绩效指标：完成工作任务，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差

⑤建设工程质量监督管理活动

绩效目标：抓好工程质量治理行动，扎实推进标准化和信息化建设；加强保障性住宅工程的监管；强化检测活动动态管理；全力做好质量投诉处理。

绩效指标：工程质量投诉处理结案率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

⑥建设工程劳务管理活动

绩效目标：加强对劳务分包企业的动态管理，规范劳务分包市场秩序，切实保障广大农民工合法权益。

绩效指标：覆盖率，100%为优。

⑦施工现场管理活动

绩效目标：负责市政建设项目的立项、融资、招投标、施工组织等管理工作。

绩效指标：按标准完成年度任务，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

（4）勘察设计

绩效目标：建设工程勘察设计。

绩效指标：覆盖率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

（5）综合事务管理

绩效目标：保障单位工作正常高效运转。

绩效指标：综合事务保障率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

（6）政务管理

①宣传培训活动

绩效目标：提高各类从业人员素质，通过培训，促进管理水平，提高工作水平。

绩效指标：任务完成率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

②信访稳定工作活动

绩效目标：依法依规处置信访稳定工作。

绩效指标：任务完成率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

（7）国有资产管理活动

绩效目标：做好国有资产管理工作。

绩效指标：任务完成率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

（8）国债及债券还本付息

绩效目标：及时率。

绩效指标：按时按期偿还，100%以上为优，90%以上为良，80%以上为中，70%以下为差。

（9）行政处罚

绩效目标：清除违规私搭乱建行为，加强城市管理，提高城市面貌。

绩效指标：违规建筑拆除率，100%为优，90%为良，80%为中，70%为差。

（10）保障性住房工程建设管理

①保障房建设及管理活动

绩效目标：保障房建设，保障房维修维护，租金收缴工作，保障房配建房及资金。

绩效指标：完成合格率，100%为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

②保障房综合管理活动

绩效目标：租赁补贴发放，实物配租，接受上级部门跟踪督导，接受审计署每年跟踪审计。住户档案归集，信息录入。

绩效指标：完成率，100%为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

（11）房产市场监督管理

①查处房地产企业，房屋中介机构违法违规行为活动

绩效目标：查处未取得《商品房预售许可证》违规销售项目，查处中介机构的违规行为。

绩效指标：违规查处率，95%为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。

②房地产开发企业等资质管理活动

绩效目标：依法依规办理房产开发企业资质，管理房产中介服务机构。

绩效指标：办结率，100%为优，90%为良，80%以上为中，80%以下为差。

③信息系统建设活动

绩效目标：研究房产市场的发展趋势，对房产市场走势进行预警，为政府决策提供依据，对房产市场管理进行政务公开。

绩效指标：网上公开率，95%为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。

（12）物业管理工作

①物业管理活动

绩效目标：物业企业三级资质审批（新建、核定、变更），对物业经营用房、物业管理用房根据规划文件核准确认，对新建二万平米以上的住宅小区，组织物业管理项目招投标工作。

绩效指标：受理办结率，95%为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。

②住宅维修资金管理活动

绩效目标：落实住宅专项维修资金咨询、办理，资金归集、使用支付等业务。

绩效指标：归集率和受理率，95%以上为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。

③监督指导业主委员会的组建活动

绩效目标：指导相关部门做好业主委员会组建工作。

绩效指标：指导率，95%为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。

④老旧小区改善活动

绩效目标：老旧住宅小区道路、路灯、绿化等设施的改善。

绩效指标：根据上级政府下达任务完成，95%为优，90%为良，85%以上为中，85%以下为差。

（13）城市危房管理

①房屋安全管理活动

绩效目标：通过支持符合条件的农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。

绩效指标：完成率，95%为优，90%为良，85%以上为中，85%以下为差。

②棚户区改造工作活动

绩效目标：全县棚户区改造项目。

绩效指标：完整率，95%为优，90%为良，86%以上为中，86%以下为差。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

我单位高度重视绩效自评工作，成立了绩效自评工作小组，

制定自评工作方案，明确了评价内容、评价程序及时间安排。评

价工作先由项目涉及的业务科室按照要求对项目进行自评，然后由评价小组本着公平公正、科学规范的原则，对业务科室上报的

相关材料进行审查、复核和测评，并按照评价标准和规范对各项

指标进行计算和打分，最终形成上报项目自评表和自评报告。

- 自评的方法和过程

2025年共有项目30个，服务群众专项（农村环卫市场化运行）2772.426071万元；人员补助经费669.0106万元；城市维护费119.376289万元；《河北省财政厅河北省住房和城乡建设厅关于提前下达2025年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知》（冀财社【2024】153号）、冀财社【2024】165号、2025年农村危房改造县级资金20万元；赵县东晏头城中村棚户区改造地下车库项目300万元；赵县保障性租赁住房项目57万元；提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知装配式农房建设冀财农【2024】123号、河北省财政厅关于下达2024年省级乡村振兴专项资金（装配式农房建设项目）的通知冀财农【2024】137号168万元；河北省财政厅关于提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知 冀财综【2024】28号0.252万元；赵县老旧小区改造项目40.006849万元；赵县城区道路工程项目100万元；城区综合整治资金60.434万元；不动产权证及办证费用9.6816万元；赵县东晏头棚户区改造项目71.7121万元；棚改贷款相关利息税86.710799；普惠养老中心建设项目相关费用1310.19119万元；土地整理费用778.6916万元；《关于提前下达2024年省级抢救性资源保护补助资金预算的通知》冀财建【2023】244号71.8572万元；县域文物保护总体规划37.02万元；住建局拖欠企业工程款1214.105711万元；历史文化名城管理经费3.8606万元；城市建设资金34.67万元；人才公寓建设资金50.076万元；赵县2023年老旧小区改造工程七标段31.631959万元；拆迁过渡安置费100万元；普惠养老中心资产审计、评估、交易相关费用1050.012096万元；补助经费148万元；赵县人才公寓建设项目200万元；人员补助经费154万元；公共租赁住房支出700万元；房管中心拖欠企业工程款93.887483万元。

我单位对项目资金执行封闭管理，专账核算。具体支出由业务科室进行把关，科室负责人、主管领导、财务负责人进行集体会签，确保资金专款专用，及时高效。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

1.服务群众专项（农村环卫市场化运行）2772.426071万元，实际支出金额2772.426071万元，用于支付在全县271个村庄，社区和城区10个城中村全面实施环卫市场化运行机制发放环卫工人工资，我局及时资金及时拨付，综合评价为优秀。

2.人员补助经费669.0106万元，实际支出金额669.0106万元，用于支付我局工作人员工资，缴纳保险等，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

3.城市维护费130万元，实际支出金额119.376289万元，用于支付保障城市建设工作顺利开展、及时完成各项工作费用，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

4.河北省财政厅河北省住房和城乡建设厅关于提前下达2025年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知》（冀财社【2024】153号）、冀财社【2024】165号、2025年农村危房改造县级资金20万元，实际支出金额20万元，用于支付通过支持符合条件的农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造危房资金，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

5.赵县东晏头城中村棚户区改造地下车库项目万元，实际支出金额300万元，用于支付东晏头城中村棚户区改造地下车库工程款，保障棚户区地下车库建设顺利进行，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

6.赵县保障性租赁住房项目327.9579万元，实际支出金额57万元，用于用于支付保障性租赁住房工程款、监理费、设计费等费用，我局于年底前完成支出，综合评价为良好。

7.提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知装配式农房建设冀财农【2024】123号、河北省财政厅关于下达2024年省级乡村振兴专项资金（装配式农房建设项目）的通知冀财农【2024】137号209万元，实际支出金额168万元，用于建设农村装配式住房补助，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

8.河北省财政厅关于提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知冀财综【2024】28号1万元，实际支出金额0.252万元，用于发放廉租住房补贴，我局于年底前完成支出，综合评价为良好。

9.赵县老旧小区改造项目300万元，实际支出金额40.006849万元，用于老旧小区改造工程款，改善居民生活环境，我局于年底前完成支出，综合评价为良好。

- 10.赵县城区道路工程项目100万元，实际支出金额100万元，用于城区道路建设工程款，提升赵县县城交通能力，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

- 11.城区综合整治资金60.434万元，实际支出金额60.434万元，用于用于城区道路建设工程款，提升赵县县城交通能力，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

- 12.不动产权证及办证费用9.6816万元，实际支出金额9.6816万元，用于为妥善解决历史遗留问题，办理不动产权证及拨付办证费用，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

- 13.赵县东晏头棚户区改造项目71.7121万元，实际支出金额71.7121万元，用于拨付土地附着物占地补偿款，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

- 14.棚改贷款相关利息税86.710799万元，实际支出金额86.710799万元，用于支付赵县柏林寺周边棚户区改造项目利息税费，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

- 15.普惠养老中心建设项目相关费用1319.609617万元，实际支出金额1310.19119万元，用于普惠养老中心资产审计、评估、交易相关费用，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

- 16.土地整理费用778.6916万元，实际支出金额778.6916万元，用于旧城改造项目返还土地整理费用，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

- 17.《关于提前下达2024年省级抢救性资源保护补助资金预算的通知》冀财建【2023]244号71.8572万元，实际支出金额71.8572万元，用于支付2024年历史修缮及基础设施改造项目工程款，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

- 18.县域文物保护总体规划37.02万元，实际支出金额37.02万元，用于创建国家历史文化名城，编制《赵县县域文物保护总体规划》费用，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

- 19.住建局拖欠企业工程款1214.105711，实际支出金额1214.

- 105711万元，用于支付清欠县政府拖欠企业账款，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

- 20.历史文化名城管理经费3.8606万元，实际支出金额3.8606万元，用于支付历史文化名城管理经费，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

- 21.城市建设资金34.67万元，实际支出金额34.67万元，用于支付小区排水问题相关费用，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

- 22.人才公寓建设资金50.076万元，实际支出金额50.076万元，用于支付赵县人才公寓并进行装修配备基础性生活配套设施，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

- 23.赵县2023年老旧小区改造工程七标段31.631959万元，实际支出金额31.631959万元，用于支付清欠县政府拖欠企业账款，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

- 24.拆迁过渡安置费100万元，实际支出金额100万元，用于支付赵县东晏头棚户区改造涉及拆迁户过渡安置费，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

- 25.普惠养老中心资产审计、评估、交易相关费用1093.62万元，实际支出金额1050.012096万元，用于普惠养老中心资产审计、评估、交易相关费用，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

26.补助经费148万元，实际支出金额148万元，用于发放房管中心人员工资，保险缴费，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

- 27.赵县人才公寓建设项目万元，实际支出金额200万元，用于支付赵县人才公寓并进行装修配备基础性生活配套设施，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

28.人员补助经费154万元，实际支出金额154万元，用于发放房管中心人员工资，保险缴费，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

29.公共租赁住房支出700万元，实际支出金额700万元，用于回购公租房，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

- 30.房管中心拖欠企业工程款93.887483万元，实际支出金额93.887483万元，用于支付清欠县政府拖欠企业账款，我局于年底前完成支出，综合评价为优秀。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分97分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

预算绩效管理水平有待进一步提升。主要原因是针对预算绩效管理工作的学习、培训较少。需加强对预算绩效管理知识的学习、培训，不断提升预算绩效管理水平。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

在今后的工作中，将加强业务科室对绩效目标工作的管理，仔细研究项目情况，进一步细化、量化预算绩效指标，从时效、数量、质量等维度，建立可细化、可量化、可考评的绩效指标体系，提高绩效评价指标体系的科学性、合理性;进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制和执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率;进一步总结实践经验和教训，强化资金管理水平、优化支出结构、提高资金使用效益。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位）

| 姓名 | 工作组职务 | 单位职务 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张清波 | 组长 | 局长 |  |
| 李星超 | 副组长 | 征收中心主任 |  |
| 苏晓芳 | 成员 | 房管中心主任 |  |
| 安子雅 | 成员 | 办公室负责人 |  |
| 侯学军 | 成员 | 财务负责人 |  |