赵县农村公路工程款

项目自评报告

根据《赵县县级部门项目绩效自评管理办法》（赵财预[2020]4号），遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则，对赵县农村公路工程款项目实施了绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据农村公路工程款项目预算情况,此项农村公路工程款项目资金500万元用于赵县农村公路建设改造工程项目，总里程17公里。

工程质量合格率100%，按期完成，项目成本控制有效。公路改造带动了区域经济发展，方便了群众出行，改善了区域环境。

（二）项目预期绩效目标

1、绩效目标

目标一：建设农村公路，更好的发展农村公路，使群众出行能够安全便捷。

目标二：恢复、提升公里原有技术指标，有效提高通行能力和行车舒适性。

目标三：按时完工，保证沿线人民出行需要；达到预期效果；对环境无影响。

2、绩效指标

绩效指标管理指标设定参照省财政厅要求，结果指标设定情况如下：

1）、产出指标

完成的项目工程量（10分）、完成项目的质量（10分）、完成项目的时效构成（10分）、完成项目投资（10分）。

- 、预算执行率（10分）。

- 、效益指标

项目实现功能（10分）、通2个（含）以上硬化出口的行政村比例（10分）、农村公路水泥、沥青路面铺装率（10分）、对地区经济的贡献(10分)构成。

4）、公众满意度（10分）。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

在进行绩效评价前，我局对开展绩效评价工作高度重视，成立组建了自评小组，并由相关科室人员准备了各方面材料，为评价做好相关的准备工作。对项目单位自评报告中的数据及相关情况进行审核、确认，进行项目现场勘察并拍照取证，调查走访项目周边群众及单位，严格按照文件要求，实事求是、客观公正地进行本次绩效评价工作。

- 自评的方法和过程

评价方法：组织评价，采取公众分析法等方法对项目进行评价在评价实施过程中，我们首先明确了每个阶段应该收集的信息，然后，由有关人员根据项目进度收集信息，及时进行汇总、整理，并对照绩效指标监控项目的完成情况。对于没有及时完成预期设定绩效指标的，及时调整工作方向和工作方法，确保绩效指标的顺利实施。建立健全各项财务管理制度和资金管理办法。

绩效评价实施过程：绩效评价小组共同讨论、组织自评报告，严格按照文件要求，实事求是、客观公正地进行本次绩效评价工作。绩效评价小组成员通过加强学习和探讨，克服了时间紧，任务重等诸多困难，基本按照文件要求完成了本次绩效自评工作。

- 建立绩效评价指标体系

农村公路建设绩效目标为推进“四好农村路”建设，按规定使用资金，达到预期效果；该项目的实施对于改善农村的通行状况，促进周边区域的经济发展，起到较大作用。

1、产出指标（40分）

| 绩效评价指标 | 分值 | 评分依据及标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A、B、C、D、E级得分依次为该指标分值的100%、80%、60%、20%、0% |
| 完成的项目工程量 | 10 | 该指标评价项目主要指标的完成情况（有批复的按照批复的指标），项目有多个指标的分指标填列，计算公式：项目指标完成率=实际结果/预期目标*100%。（有主指标和附属指标的，主指标分值为15分，其他附属指标5分） A、各项目指标完成率均为100% B、80%≤主指标项目指标完成率<100%，附属指标项目完成率不低于80% C、60%≤主指标项目指标完成率<80%，附属指标项目完成率不低于60% D、20%≤主指标项目指标完成率<60% E、主指标项目指标完成率<20% |
| 完成项目的质量 | 10 | 该指标针对需要质量验收的项目进行评价，对竣工验收后的项目以竣工验收得分为依据，对没有竣工验收的项目以质检部门出具的交工检测报告得分为依据，工程已完工但未组织交竣工的项目，依据监理评分按B级计入分值。其他项目将该项分值调整到“完成的项目工程量”指标 A、90分以上（含90分 B、75分-90分（不含90分） E、75分以下（不含75分） |
| 完成项目投资 | 10 | 该指标评价项目实际投资情况，分指标填列，计算公式：项目投资完成率=实际结果/预期目标*100% A、项目投资完成率达到100% B、80%≤项目投资完成率<100% C、60%≤项目投资完成率<80% D、20%≤项目投资完成率<60% E、项目投资完成率<20%。 |
| 完成项目的时效 | 10 | A、严格按计划时间规定完成（按市、县汇总评价的农村公路建设、危桥加固、农村客运网络项目开工率100%）。 B、没严格按合同规定时限完成，但逾期时间不超过一个月。（按市、县汇总评价的农村公路建设、危桥加固、农村客运网络项目开工率80%） C、没严格按合同规定时限完成，但逾期时间不超过三个月。（按市、县汇总评价的农村公路建设、危桥加固、农村客运网络项目开工率60%） D、没严格按合同规定时限完成，但逾期时间不超过六个月。（按市、县汇总评价的农村公路建设、危桥加固、农村客运网络项目开工率50%）。 E、项目没有实施。（按市、县汇总评价的农村公路建设、危桥加固、农村客运网络项目开工率低于20%。）。 |

2、效果指标（40分）

| 绩效评价指标 | 分值 | 评分依据及标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A、B、C、D、E级得分依次为该指标分值的100%、80%、60%、20%、0% |  |  |
| 项目实现功能 | 10 | 项目实施方便群众安全、便捷出行 A、达到设计标准，通行状况良好改善 B、基本达到设计标准，通行状况基本改善 E、未达到设计标准，通行状况未改善 | 5 | 通三级（含）以上公路的乡（镇）个数/区域内乡镇总数 A、达到计划要求 E、未达到计划要求 |
| 通2个（含）以上硬化出口的行政村比例 | 10 | 通2个（含）以上硬化出口的行政村个数/区域内行政村总数 A、达到计划要求 E、未达到计划要求 | 5 | 农村公路水泥、沥青路面里程/区域内农村公路总里程 A、达到计划要求 E、未达到计划要求 |
| 农村公路水泥、沥青路面铺装率 | 10 | 农村公路水泥、沥青路面里程/区域内农村公路总里程 A、达到计划要求 E、未达到计划要求 | 5 | 项目实施后平均日交通量≤设计标准得满分，否则酌情扣分。 A、项目实施后平均日交通量≤设计标准 E、项目实施后平均日交通量>设计标准 |
| 对地区经济的贡献 | 10 | 公路对地区经济的贡献主要为:一是在公路建设中拉动地区经济发展;二是公路建成运营后,公路运营所创造的价值;三是公路沿线乡镇与外界的交流情况。 A、三项都具备为影响大， B、具备其中二项为较大， C、具备其中一项为一般， E、一项也不具备为无影响。 |

3、公众满意度（10）

| 公众满意度（附调查问卷模板） | 10 | 该指标用于衡量公众对该项目实施的满意程度。需要通过对政府部门、公路周边群众和司乘人员三类人群进行抽样问卷调查来得出公众对项目实施的满意程度（不少于三份问卷），将其汇总后算术平均即可得到该指标评分。 A、公众满意度≥80分 B、公众满意度60分～79分 E、公众满意度60分 |
| --- | --- | --- |

4、预算执行率（10分）

项目是否执行，执行得10分，没执行不得分。

三、项目执行及绩效实现情况

- 预算执行情况

按照执行年初预算安排情况，根据指标体系评分标准计算得分值出为10分。

（二）项目产出

对项目的实际完成数量、质量、实效、成本，根据指标体系评分标准计算分值得出40分。

（三）项目效益

对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算得出分值为40分。

（四）满意度

对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根据指标体系评分标准计算分值为9分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分为99分，综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

1、由于社会经济发展，材料成本和人工成本增加，公路工程造价逐年提高，上级补助标准低，税费改革后，交通部门没有资金来源，公路建设只能依靠地方财政，配套资金落实难度大，补助资金到位不及时。

2、农村公路等级和建设标准偏低，抗灾能力差，需要提高等级，完善路网加快高等级农村公路建设。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1、积极筹措地方配套资金，配套资金由县财政列入财政预算，同时解决项目前期的费用。

2、加快项目建设进度，加大实施力度，完善项目手续，严格执行相关规定，确保项目建设的合法合规，杜绝以长代短、降低建设标准等行为。

3、严格落实责任、质量监督。

六、评价工作组人员名单及签名（姓名、工作单位、职务、职称）

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 薛晓峰 | 赵县地方道路管理站 | 组长 |  |  |
| 安世彪 | 赵县地方道路管理站 | 副组长 |  |  |
| 魏鹏 | 赵县地方道路管理站 | 副组长 |  |  |
| 陈伟伟 | 赵县地方道路管理站 | 成员 |  |  |